Техническое задание

Название проекта: Алгоритм для поиска ближайшей статьи с большим номером

Цель проекта: Разработка программы для автоматизированного поиска ближайшей статьи затрат предприятия с большим номером.

Описание задачи:
Отдел бухгалтерского и налогового учета разрабатывает новый блок отчетов, в котором необходимо автоматически находить ближайшую к указанной статье затрат статью с большим номером. Статьи затрат пронумерованы и организованы в иерархию с ссылками на статью-родителя и статьи-потомки.

Функциональные требования:

Программа должна принимать на вход номер статьи затрат.
Программа должна находить ближайшую к указанной статье затрат статью с большим номером и выводить ее номер.
Если нет статьи с большим номером, то программа должна выводить соответствующее сообщение.
Нефункциональные требования:

Программа должна быть написана на языке программирования Python.
Входные данные должны быть представлены в виде файла или базы данных.
Программа должна иметь удобный и интуитивно понятный интерфейс.
Программа должна работать быстро и эффективно для любого размера входных данных.
Программа должна быть простой в использовании и обладать высокой надежностью.
Системные требования:

Операционная система: любая поддерживаемая Python.
Программа должна быть совместима с Python версии 3 или выше.
План работы:

Изучение и анализ поставленной задачи.
Проектирование алгоритма для поиска ближайшей статьи с большим номером.
Разработка программы на языке Python.
Тестирование программы на различных входных данных.
Оформление результата работы в виде документации.
Контрольные точки и сроки выполнения:

Контрольная точка 1: Завершение проектирования алгоритма - через 1 неделю.
Контрольная точка 2: Завершение разработки программы - через 2 недели.
Контрольная точка 3: Завершение тестирования программы - через 3 недели.
Контрольная точка 4: Завершение оформления документации - через 4 недели.
Ожидаемые результаты:

Разработанная программа, выполняющая поиск ближайшей статьи с большим номером.
Документация, описывающая использование программы и ее функциональность.
Ограничения и риски:

Возможные ограничения: ограниченные ресурсы для разработки, ограниченный доступ к данным.
Возможные риски: возможность ошибок в алгоритме, неправильное определение ближайшей статьи с большим номером, недостаточная производительность программы.